MELİSA BABY  /  YÖNETİM DOSYASI

MELİSA
ERP v2

Proje Hafızası, Şirket Verisi Özeti
ve Stratejik Değerlendirme

| 244 commit | 43 ERP Core sprint | 8 + 8 UX ve CRM sprint | 5 canlı servis yüzeyi |
| --- | --- | --- | --- |

Rapor tarihi  •  19 Ağustos 2026
Kapsam  •  Mayıs–Ağustos 2026

GİZLİLİK NOTU
Şirket içi kullanım ve kontrollü yapay zekâ değerlendirmesi içindir. Şifre, token ve API anahtarı içermez; ticari veriler içerir.

# Doğruluk ve Durum Etiketleri

| CANLI DOĞRULANDI | 19 Ağustos 2026 tarihinde çalışan servis veya endpoint üzerinden kontrol edildi. |
| --- | --- |
| KODDA / BELGEDE VAR | Kod, test veya dokümanda mevcut; tüm saha senaryoları tamamlanmış sayılmaz. |
| TARİHLİ VERİ | Salt okunur şirket verisi anlık görüntüsü; tarih ilerledikçe değişir. |
| PLAN / HEDEF | Konuşuldu veya tasarlandı; tamamlanmış özellik değildir. |

Bu ayrım, projenin başarısını küçültmeden mevcut üretim risklerini dürüst biçimde korur.

# İçindekiler

| 1. Yönetici Özeti | 10. Büyüme Senaryoları |
| --- | --- |
| 2. Şirket Vizyonu ve İş Kuralları | 11. Pazarlama ve Pazar Yaklaşımı |
| 3. Projenin Kronolojik Hikâyesi | 12. Açık Riskler ve Tamamlanması Gerekenler |
| 4. Sistem Mimarisi | 13. Önerilen Önceliklendirme |
| 5. Başardıklarımız: Modül Modül | 14. Yönetim KPI Seti |
| 6. Test, Kabul ve Kalite Kanıtları | 15. Başka Bir Yapay Zekâ İçin Değerlendirme Talimatı |
| 7. Vega 2026 Canlı ve Salt Okunur Entegrasyon | 16. Kaynak ve Dayanak Özeti |
| 8. Şirket Verilerinden Elde Edilen Bulgular | 17. Sonuç |
| 9. CRM ve Ticari Dönüşüm Hedefi |  |

Word sürümünde başlıklar gezinme panelinden de izlenebilir.

# 1. Yönetici Özeti

Melisa ERP v2, başlangıçta stok, cari, satış, alış ve finans süreçlerini tek yerde toplamak için geliştirilen yerel bir ERP iken; proje ilerledikçe şu bütünleşik yapıya dönüştü:

1. Web tabanlı ERP yönetim merkezi

2. SQL Server tabanlı operasyonel veri katmanı

3. Vega ERP’ye salt okunur canlı bağlantı ve karşılaştırmalı raporlama

4. Android/Expo el terminali ve yerel cihaz iş akışı

5. Electron tabanlı Windows masaüstü kabuğu

6. Evolution API + Chatwoot tabanlı WhatsApp CRM

7. Stok fotoğrafı, OCR, katalog ve ürün eşleme iş akışları

8. Yönetim raporları, satış karşılaştırmaları ve büyüme planları

Proje sadece ekran geliştirme olmaktan çıkmış; veri bütünlüğü, yetki, denetim izi, taslak/kesin belge ayrımı, döviz, mobil saha kullanımı, WhatsApp satış hunisi ve dış ERP verisini güvenli okuma gibi gerçek şirket süreçlerini kapsayan bir işletim sistemi yaklaşımına evrilmiştir.

### Bugünkü genel durum

ERP Core: İşlevsel olarak final test aşamasını geçmiş, insan kabulünde “uyarılarla kabul” edilmiş durumda. Üretime tam hazır kabul edilmemeli.

Web ERP: [CANLI DOĞRULANDI] 5173 portunda çalışıyor.

ERP API: [CANLI DOĞRULANDI] 4100 portunda sağlık kontrolü başarılı.

WhatsApp CRM API: [CANLI DOĞRULANDI] 4200 portunda çalışıyor; gönderim açık ve canlı gönderim onaylı.

Chatwoot: [CANLI DOĞRULANDI] 3100 portunda çalışıyor.

Evolution: [CANLI DOĞRULANDI] 8080 ve ikinci yönetim/köprü yüzeyi 8081 üzerinde çalışıyor.

Vega bağlantısı: [KODDA / BELGEDE VAR] Sadece salt okunur ve 2026 dönemi odaklı tasarlandı; stok, cari, tedarikçi, hareket ve belge uçları bulunuyor.

Çalışma ağacı: Çok sayıda değişiklik commit edilmemiş durumda. Bu, projenin şu anki en büyük teknik ve operasyonel risklerinden biridir.

### Stratejik sonuç

Şirket, reklamsız ve kapıdan giren müşteri modeliyle 2026 baz projeksiyonunda yaklaşık 3,86 milyon USD eşdeğer yıllık ciro kapasitesine yakın görünmektedir. Doğru stok disiplini, tahsilat kontrolü, WhatsApp-first satış, ülke/personel atama, katalog hızlandırma, web/Instagram/Lead Finder ve dağıtıcı modeli birlikte çalıştırılırsa 10 milyon USD hedefi matematiksel olarak mümkündür, ancak bu hedef sadece yazılımla değil; çalışma sermayesi, stok devir hızı, tahsilat, satış kadrosu, ülke dağıtıcıları ve katkı marjı yönetimiyle gerçekleşir.

# 2. Şirket Vizyonu ve İş Kuralları

## 2.1 Ana vizyon

Melisa Baby’nin hedeflenen konumu:

Canlı stoğu güçlü, çok markalı, hızlı hazırlık yapan, ihracata hazır, WhatsApp-first çalışan güvenilir bir B2B bebek ve çocuk giyim tedarikçisi.

Uzun vadede buna özel üretim/private label, ülke bazlı münhasırlık ve distribütörlük katmanı eklenebilir.

## 2.2 Değişmemesi gereken ilkeler

ERP operasyonel gerçeğin tek merkezi olmalıdır.

Vega’ya ilk ve mevcut aşamada hiçbir veri yazılmamalıdır.

Taslak belge stok ve cari bakiyeyi etkilememelidir.

Kesinleşmiş belge kontrollü stok/cari/finans etkisi üretmelidir.

İptal ve ters kayıt iz bırakmalıdır; sessiz silme yapılmamalıdır.

Döviz kuru işlem anındaki görüntüsüyle saklanmalıdır.

Yapay zekâ varsayılan olarak salt okunur analiz yapmalıdır.

Fiyat, stok, teslim süresi veya ürün özelliği uydurulmamalıdır.

Kamuya açık katalog ve web alanlarında güvenli ürün alanları kullanılmalı; fiyatlar herkese açık yayınlanmamalıdır.

Gerçek ürün fotoğrafı, sahte/üretken görsele tercih edilmelidir.

Son ticari karar insanda kalmalıdır.

# 3. Projenin Kronolojik Hikâyesi

## 3.1 Mayıs 2026 – Temel ERP’nin kurulması

İlk aşamada mimari ve web kabuğu oluşturuldu. Ardından stok, ürün kartı, müşteri/tedarikçi, satış, alış, API ve SQL şeması geldi. Gerçek API bağlantıları, CRUD işlemleri, taslak/kesinleştirme, maliyet-kâr mantığı, yetkilendirme, içe aktarma ve görsel kabuk geliştirildi. Terminal temeli ve üretim hazırlığı dokümanları da bu dönemde başlatıldı.

Bu dönemin ana başarısı, birbirinden kopuk ekranlar yerine aynı veri ve iş kuralı omurgasını kullanan bir ERP çekirdeği oluşturmaktı.

## 3.2 Haziran 2026 – Operasyonel güven ve kullanılabilirlik

Kimlik doğrulama ve kullanıcı erişimi sağlamlaştırıldı.

Ürün/stok güvenilirliği, müşteri/tedarikçi hareketleri ve satış/alış ticari gerçeği ele alındı.

Tahsilat, ödeme ve finans kayıtları geliştirildi.

Yedekleme, geri yükleme ve sıfırlama işlemleri doğrudan çalıştırılmak yerine onay kapılarına bağlandı.

İçe aktarma önizleme/uygulama ayrımı, operasyonel sağlık, görsel kararlılık, ürün medya akışı ve katalog hazırlığı geliştirildi.

ERP ekranlarının rota, menü, taşma ve responsive kapsamı sistematik olarak test edildi.

## 3.3 Temmuz 2026 – Test zinciri, kabul, terminal ve CRM sınırı

ERP Core için 43 sprintlik stabilizasyon zinciri tamamlandı. Salt okunur test, kontrollü yazma testi, ekran denetimi, audit kapsamı, terminal senkronizasyonu, final test runbook’u, insan kabulü, üretim kapısı, yedek/geri dönüş planı ve final kapanış kararı dokümante edildi.

İnsan kabul kararı “uyarılarla kabul” olarak kaydedildi. Bu karar ERP Core’un final test için yeterli olduğunu; fakat gerçek üretim geçişi için host, ağ, çevre değişkeni, yedek/geri yükleme ve dağıtım kapılarının kapanması gerektiğini ifade eder.

Aynı dönemde WhatsApp CRM için önce güvenli sınır çizildi, daha sonra Evolution ve Chatwoot entegrasyonu, gelen kutusu, gönderim kontrolü, LID güvenliği ve canlı konuşma akışı geliştirildi.

## 3.4 Ağustos 2026 – Vega canlı veri, yoğun UX çalışması ve büyüme analizi

Doğru çalışan proje klasörü ve servis sahipliği yeniden doğrulandı.

Vega 2026 veritabanına salt okunur erişim üzerinden stok, cari, tedarikçi, hareket, satış ve belge analizleri yapıldı.

Müşteri ve tedarikçi listeleri ERP’de ayrıldı.

Cari hareket ve belge detayları ayrı pencere/popup mantığıyla geliştirildi.

Satış sayfasına tüm stok çıkış fişleri, tarih filtresi ve Peşin TL/USD/EUR kısayolları eklendi/tasarlandı.

Ürün fotoğrafı, OCR, marka-model eşleme ve stok kartına yerel fotoğraf ilişkilendirme akışı geliştirildi.

ERP için sekiz UX sadeleştirme sprinti, CRM için sekiz dönüşüm sprinti yürütüldü.

Terminal uygulaması Android Studio/emülatör/cihaz, giriş, IP ayarı, personel seçimi, klavye güvenliği, taslak kurtarma ve yazdırma senaryolarıyla olgunlaştırıldı.

Şirket verileri üzerinden stok, satış, müşteri performansı, marka performansı ve 10 milyon USD büyüme hedefi analiz edildi.

# 4. Sistem Mimarisi

KULLANICILAR
  ├─ Web ERP (React/Vite :5173)
  ├─ Android/Expo El Terminali
  ├─ Windows Electron Masaüstü
  └─ WhatsApp CRM / Chatwoot (:3100)
             │
             ▼
ERP API (Express :4100) ────────────── WhatsApp CRM API (:4200)
  │                                         │
  ├─ MELISA_ERP_V2 SQL Server               ├─ Chatwoot
  ├─ Audit / Yetki / İş Kuralları            ├─ Evolution API (:8080/:8081)
  ├─ Yerel ürün fotoğrafları                 └─ Personel eşleme / görev / teklif
  │
  └─ Vega 2026 salt okunur okuyucu
       ├─ F0102 / D0007: stok, müşteri, satış ve hareketler
       └─ F0103 / D0007: tedarikçiler ve hareketler

## 4.1 Teknoloji bileşenleri

| Katman | Teknoloji / görev | Durum |
| --- | --- | --- |
| Web yönetim | React + Vite | [CANLI DOĞRULANDI] |
| ERP API | Node.js + Express | [CANLI DOĞRULANDI] |
| ERP veritabanı | SQL Server / MELISA_ERP_V2 | [KODDA / BELGEDE VAR] |
| Dış ERP kaynağı | Vega 2026, SELECT-only | [KODDA / BELGEDE VAR] |
| Terminal | Expo/React Native + Android native proje | [KODDA / BELGEDE VAR] |
| Masaüstü | Electron, Windows installer | [KODDA / BELGEDE VAR] |
| CRM | Özel CRM UI + CRM API + Chatwoot | [CANLI DOĞRULANDI] |
| WhatsApp sağlayıcı | Evolution API | [CANLI DOĞRULANDI] |
| Medya/OCR | PaddleOCR ve yerel eşleme | [KODDA / BELGEDE VAR] |
| Servis sürekliliği | Yerel supervisor/watchdog | [KODDA / BELGEDE VAR] |

# 5. Başardıklarımız: Modül Modül

## 5.1 ERP çekirdeği

Kullanıcı girişi, rol ve izin altyapısı

API güvenlik sınırları ve audit izi

Stok/ürün, müşteri/tedarikçi, satış, alış ve finans modülleri

Taslak, kesinleştirme, iptal ve ters kayıt mantığı

Maliyet, kâr ve döviz görüntüsü

İçe aktarma önizleme/uygulama kontrolü

Rapor ve dashboard altyapısı

Navigasyon ve çoklu sekme çalışma modeli

Değerlendirme: ERP Core güçlü bir işlevsel omurgaya sahiptir. Fakat “kabul edildi” ifadesi “üretim riskleri kapandı” anlamına gelmez.

## 5.2 Stok ve ürün kartları

### Ürün kartı deneyimi

Temel ürün bilgileri, Stok 360 ve hareket alanları yeniden düzenlendi.

Ürün görseli ve Stok 360 daha kompakt hale getirildi.

Gereksiz para birimi uyarı bloğu kaldırıldı/sadeleştirildi.

Kart açılış tarihi sistem tarafından oluşturulan, kullanıcının değiştiremediği alan olarak tasarlandı.

Stok listesinde kart açılış tarihi ve tarih aralığı filtresi eklendi.

En yeni açılan kartların üstte görünmesi hedeflendi.

### Veri kalitesi ve hızlı uyarı

Stok kodu veya barkod yazılırken mevcut kayıt varsa anında kırmızı uyarı verilmesi tasarlandı/uygulandı.

Toplu stok kartında satır içi mükerrerlik ve veritabanı çakışması kontrolü bulunuyor.

Marka, kategori ve ana tedarikçi yazılabilir-seçilebilir arama alanına dönüştürüldü.

Tedarikçi seçildiğinde kayıtlı para biriminin ürün para birimini varsayılan olarak belirlemesi kurgulandı.

### Toplu stok işlemleri

Alış faturası benzeri satırlı toplu stok kartı ekranı

100 karta kadar toplu oluşturma, ön kontrol ve işlem bütünlüğü

Açılış stoğu hareket/audit izi

500 karta kadar güvenli toplu güncelleme; önizleme ve onay

Kritik alanların sessiz toplu değiştirilmesini engelleyen sınırlar

### Ürün fotoğrafı ve OCR

Vega’yı etkilemeden, fotoğraflar MELISA_ERP_V2/yerel depoda tutulacak şekilde ürün kartına görsel bağlama

Ortak klasöre her gün gelen ürün fotoğraflarını tarama

OCR ile model kodu/marka metni okuma

Vega stok kodu ve marka ile eşleme

Emin olunmayan görselleri insan inceleme kuyruğuna alma

Dry-run ve apply ayrımı

Stok listesinde “görseli olan/olmayan” filtresi

Açık kalite notu: OCR akışı vardır ancak görsel kalitesi, logo biçimi ve model kodu yerleşimine göre eşleme hatası olabilir. İnsan onayı kaldırılmamalıdır.

## 5.3 Müşteriler ve tedarikçiler

Üst menüde tek “Cari” yerine ayrı Müşteriler ve Tedarikçiler bölümü

Vega müşterilerinin canlı, salt okunur listelenmesi

Vega tedarikçilerinin F0103 üzerinden salt okunur listelenmesi

Cari hareketleri, borç/alacak, yürüyen bakiye ve para birimi görünümü

Belge numarasından stok çıkış/alış belgesi satırlarına geçiş

Belgelerin ana ekranı bozmadan popup/ayrı pencere olarak açılması

Müşteri ve tedarikçi ayrıntılı filtreleri

Örnek doğrulamalar:

KOLI / cari kodu 01: USD cari; doğrulanmış bakiye yaklaşık 88.745,30 USD.

PAKEL: Tedarikçi hareketi ve alış faturası örneği üzerinden tedarikçi modülü doğrulandı.

## 5.4 Satış ve alış

Satış ve alış fişlerinde ayrıntılı arama bölümü

Tarih, durum, para birimi, tutar, personel ve terminal filtreleri

Tüm Vega stok çıkış fişlerini cari gözetmeksizin satış ekranında tarih sırasıyla gösterme

Peşin TL, Peşin USD, Peşin EUR hızlı filtreleri

Kısayola basınca son bir haftayı otomatik gösterme

Fiş başlık ve satır içeriğini aynı bağlamda açma

Satış/alış girişinde ürün arama sonucunun diğer alanların arkasında kalması gibi z-index sorunlarının düzeltilmesi

Satış fişinde indirim yetkisi/hata mesajlarının anlaşılır hale getirilmesi

Alış ve toplu alış ekranlarının görev odaklı sadeleştirilmesi

## 5.5 Finans

Tahsilat ve ödeme girişleri

Müşteri/tedarikçi finans hareketleri

Çoklu para birimi ve işlem anı kur görüntüsü

Günlük kasa, operasyonel bakiye ve rapor altyapısı

İptal/ters kayıt sınırları

Önemli: Muhasebe sağlığı ve operasyon sağlığı ayrı değerlendirilmelidir. Eski bir denetimde sistem operasyonel olarak “OK” görünürken muhasebe kontrolünde kırmızı riskler bulunmuştur. Yönetim dashboard’u bu iki gerçeği tek yeşil etikete indirgememelidir.

## 5.6 Raporlama ve karar desteği

2023–2026 yıllık satış karşılaştırması

Ürün, marka ve müşteri performansı

En çok satılan ürünler ve ilk markalar

Ciro, adet ve belge sayısı karşılaştırmaları

Stok değeri ve hareketsiz stok analizi

Müşteri ödeme sıklığı, gecikme ve bakiye riski

Yönetim dashboard’u ve dışa aktarma

Bu raporların değeri, şirketin “hangi ürün satıyor?” sorusundan “hangi müşteri, hangi marka, hangi hızla, hangi tahsilat kalitesiyle katkı sağlıyor?” sorusuna geçmesini sağlamasıdır.

## 5.7 El terminali

Expo/React Native terminal uygulaması

Android Studio native proje ve APK üretimi

Emülatör ve fiziksel Android cihazda çalışma yaklaşımı

Girişte ERP’de tanımlı personel seçimi ve personel şifresi

Terminal seçme zorunluluğunun kaldırılması

Bağlantı/IP ayarlarını ayrı Ayarlar bölümüne taşıma

Klavye açıldığında giriş alanının görünür kalması

Yerel veri önbelleği ve senkronizasyon kuyruğu

Fiş çalışırken otomatik taslak saklama; çökme veya pil bitmesinde kurtarma

Kaydetmeden çıkışta iki aşamalı yeşil/kırmızı onay

Kesinleşmiş fişi ERP’nin kurulu olduğu bilgisayardaki yazıcıdan yazdırma mimarisi

Melisa Baby logo/ikon/splash kullanımı

Terminal ana sayfasını sadeleştirme ve ikincil araçları tek merkezde toplama

CRM’nin terminalde personel tarafından kullanılabilmesi

## 5.8 Masaüstü ve yerel sunucu işletimi

Electron masaüstü kabuğu

Windows installer/exe paketleme

Kurulumda değiştirilebilir sunucu IP’si

Veritabanı ve sırları pakete gömmeme

ERP, API ve yardımcı servisler için yerel supervisor/watchdog

Windows başlangıcında gizli çalışma, periyodik kontrol ve LocalAppData logları

## 5.9 WhatsApp CRM

### Amaç

Yurt dışından şirket WhatsApp hattına gelen belirsiz numaraları ülke bilgisiyle tanımak, personele atamak, terminalden yanıtlamak ve ERP ürün kataloglarını hızlı göndermek.

### Kurulan/olgunlaştırılan yapı

Evolution API ile WhatsApp bağlantısı

Chatwoot gelen kutusu

Özel Melisa CRM arayüzü

Telefon ülke kodundan ülke ve küçük bayrak gösterimi

Personel atama ve dört kişilik eşleme

Konuşma listesi, sabit yükseklik ve iç kaydırma

Mobilde panel geçişi

CRM müşteri rehberi; ERP carilerinden ayrı CRM müşteri yaşam döngüsü

Müşteri 360, notlar, etiketler, görevler, satış aşaması

ERP ürün/katalog arama ve ürün ilgisi

Teklif taslağı; ERP siparişine otomatik yazmayan insan kontrollü kapı

Dashboard ve raporlar

Terminalde CRM görünümü

İkinci CRM parolasının kaldırılması; crm.view yetkili personelin girişi

### 19 Ağustos 2026 canlı durumu

CRM API çalışıyor.

Sağlayıcı Evolution.

Gönderim açık.

Canlı gönderim onaylı.

Gelen kutusu kaynağı Chatwoot CRM.

Chatwoot fallback açık.

Personel eşleme sayısı 4.

Gruplar varsayılan olarak görünmüyor.

PostgreSQL yapılandırılmış.

İdempotency hâlâ bellekte; Redis/durable yapı sonraki sertleştirme maddesi.

### Güvenlik sınırları

Doğrulanmamış @lid veya grup hedefinden telefon numarası uydurulmamalı.

Grup ve kişisel hesap geçmişi deneyleri, üretim yeteneği gibi sunulmamalı.

Şirket hattı ile kişisel hattın verisi kesin ayrılmalıdır.

WhatsApp geçmişinin tamamını Chatwoot’a alma konusu, platform kısıtları nedeniyle tam ve garantili bir ürün özelliği değildir.

# 6. Test, Kabul ve Kalite Kanıtları

## 6.1 ERP Core stabilizasyon zinciri

43 sprintlik seri şu aşamaları kapsadı:

1. Mevcut durum ve güvenlik baz çizgisi

2. Kimlik doğrulama

3. Stok/ürün güvenilirliği

4. Müşteri/tedarikçi hareketleri

5. Satış/alış ticari doğruluğu

6. Finans

7. Yedek/geri yükleme/sıfırlama güvenliği

8. İçe aktarma ve temizlik kontrolü

9. Operasyonel sağlık

10. Görsel kararlılık

11. Ürün medyası

12. Katalog/WhatsApp hazırlığı

13. CRM sınırı

14. Raporlama

15. AI/otomasyon hazırlığı

16–19. ERP Core smoke ve kontrollü yazma testi

20–24. Audit, ekran kapsamı, final smoke ve CRM sınır etiketleri

25–29. Terminal, ayarlar, final test runbook’u ve yönlendirilmiş test

30–33. Onaylı yazma testi, P0/P1 düzeltme, insan kabulü

34–43. Üretim kapısı, dağıtım/yedek planları, host/env sahipliği ve final kapanış

## 6.2 ERP UX sadeleştirme serisi

1. Navigasyon sadeleştirme

2. Satış fişi sadeleştirme

3. Alış ve toplu alış sadeleştirme

4. Tahsilat/ödeme sadeleştirme

5. Müşteri/tedarikçi sadeleştirme

6. Stok/ürün sadeleştirme

7. Rapor/tanım sadeleştirme

8. Final responsive ve görsel regresyon

Kanıtlanan sonuçlar:

7/7 UX paketi

105/105 kontrol

Final ERP smoke: 32 başarılı, 0 başarısız, 0 uyarı, 1 güvenli atlama

16 canlı viewport kontrolü

Doküman/ana içerik yatay taşması yok

1920×1080, 1536 eşdeğeri, 1366×768 ve 1280×720 görünüm kapsamı

## 6.3 CRM dönüşüm serisi

1. UI temeli

2. Gerçek gelen kutusu

3. Customer 360 ve güvenli telefon eşleme

4. İş akışı, kullanıcı ve görevler

5. Ürün/katalog

6. Teklif ve ERP sipariş kapısı

7. Dashboard/raporlama

8. Preflight

Zaman farkı notu: Eski preflight görüntüsünde gönderim kapalıydı. 19 Ağustos 2026 canlı sağlık kontrolünde gönderim açık ve onaylıdır.

## 6.4 Kabulün doğru yorumu

“Accepted with warnings” kaydı vardır.

Otomatik test ve smoke kapsamı güçlüdür.

Granüler saha kullanıcı bulguları aynı ayrıntıda kaydedilmemiştir.

Bu nedenle sonuç: final test için kabul edilmiş ERP Core, ancak tam üretim sertifikası değil.

# 7. Vega 2026 Canlı ve Salt Okunur Entegrasyon

## 7.1 Güvenlik ve dönem sınırı

Vega kaynağına sadece SELECT/salt okunur erişim

Ana dönem: F0102 / D0007 / 2026

Tedarikçi kaynağı: F0103 / D0007

Sadece STATUS=1 stok kartları

Vega’ya fotoğraf, stok, cari veya belge yazılmaz

Fotoğraflar Melisa ERP’nin yerel verisinde tutulur

## 7.2 Canlı okunan veri aileleri

Stok kartları, barkodlar, birimler, fiyatlar, özel kodlar

Envanter ve stok hareketleri

Müşteriler ve tedarikçiler

Cari hareketleri ve dövizli bakiye

Stok çıkış/satış belgeleri

Alış belgeleri

Belge başlık ve satır detayları

Yıllık satış karşılaştırması ve performans raporları

## 7.3 Doğrulanmış cari bakiye formülü

SUM((BORC - ALACAK) / NULLIF(KUR, 0))

Ek kurallar:

Hareket para birimi cari para birimiyle eşleşmelidir.

IZAHAT 30 ve 31 hariç tutulmalıdır.

Kaynak şirket+dönem+belge türü+belge numarası/satır kimliği mükerrerlik anahtarı olmalıdır.

## 7.4 Tarihsel aktarım notu

Vega’da 436 cari bulunmuştu.

LL para birimli 2 cari çıkarıldı.

434 cari kaldı: 316 USD, 76 TRY, 42 EUR.

Bir aşamada 20 stok kartı deneme amaçlı, miktar 0 olarak aktarılmıştı.

Daha sonra yerel stokların temizlenmesi ve stokta canlı salt okunur Vega görünümüne geçilmesi istendi.

Bu nedenle 434 cari ve 20 stok bilgisi tarihsel çalışma adımıdır; bugünkü canlı Melisa ERP kayıt sayısı olarak kullanılmamalıdır.

# 8. Şirket Verilerinden Elde Edilen Bulgular

Aşağıdaki şirket rakamları 18 Ağustos 2026’ya kadar alınmış salt okunur veri görüntüsüdür. 19 Ağustos’taki canlı Vega yenilemesi bu rapor üretimi sırasında yeniden çalıştırılmadığı için rakamlar “tarihli anlık görüntü” olarak kabul edilmelidir.

## 8.1 Satış performansı

Kaynak: Vega salt okunur satış görüntüsü; 2026 değerleri baz projeksiyondur.

### 2026 yılbaşından 18 Ağustos’a kadar

| Para birimi | Ciro | Belge | Aktif müşteri |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | $1.766.361,31 | 881 | 58 |
| EUR | €461.304,04 | 412 | 16 |
| TRY | ₺2.600.169,42 | 138 | 8 |

Toplam miktar: 483.948,5 adet/birim.

### Aynı tarihli 2025 karşılaştırması

| Para birimi / ölçü | 2025 aynı dönem | 2026 aynı dönem | Değişim |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | $1.870.834,33 | $1.766.361,31 | -%5,6 |
| EUR | €402.925,55 | €461.304,04 | +%14,5 |
| TRY | ₺3.272.776,11 | ₺2.600.169,42 | -%20,6 |
| Miktar | 509.648 | 483.948,5 | -%5,0 |

Yorum: Euro kanalında büyüme vardır; USD ve TRY kanallarında aynı dönem gerilemesi görülmektedir. Birim/miktar da düştüğü için sorun sadece kur dönüşümü değildir. Müşteri, marka, fiyat ve stok bulunabilirliği kırılımı birlikte incelenmelidir.

### Tam yıl geçmişi

| Yıl | USD ciro | EUR ciro | TRY ciro |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | $3,320 milyon | €515,6 bin | ₺2,967 milyon |
| 2024 | $3,128 milyon | €640,5 bin | ₺2,713 milyon |
| 2025 | $3.019.591,62 | €701.625,23 | ₺4.869.631,78 |

### 2026 baz projeksiyonu

2025 mevsimselliğine göre yaklaşık:

USD: $2,85 milyon

EUR: €803 bin

TRY: ₺3,87 milyon

4 Ağustos 2026 resmi kur anlık görüntüsüyle toplam baz yaklaşık $3,856 milyon USD eşdeğeri olarak değerlendirilmiştir.

## 8.2 Stok sağlığı

Aktif kartların büyük çoğunluğu sıfır stoktadır; negatif stok ayrı kontrol gerektirir.

| Gösterge | Kart sayısı |
| --- | --- |
| Aktif stok kartı | 11.125 |
| Pozitif stok | 1.843 |
| Sıfır stok | 8.930 |
| Negatif stok | 352 |

Pozitif stoğun defter maliyeti: yaklaşık $811 bin.

2026’da hareket görmeyen pozitif stoğun değeri: yaklaşık $165 bin.

Hareketsiz pozitif stok oranı: %20,3.

Yorum: En kritik stok sorunu kart sayısının yüksekliği değil, 8.930 sıfır kart, 352 negatif kart ve pozitif stoğun beşte birinin hareketsiz olmasıdır. Satış büyümesi öncesi negatif stok sıfırlanmalı, sıfır kartlar arşiv/aktiflik mantığıyla ayrılmalı, $165 bin hareketsiz stok kampanya/paket/ülke bazlı satışla nakde çevrilmelidir.

## 8.3 Müşteri ve tahsilat bulguları

Örnek yüksek risk/uzun ödeme profilleri:

NUTSİ: yaklaşık $141.674 bakiye, yaklaşık 146 gün DSO.

YASMİN: yaklaşık ₺217.490 bakiye, yaklaşık 100 gün DSO.

Bu müşteriler “yüksek ciro = iyi müşteri” diye tek boyutlu yorumlanmamalıdır. Katkı marjı, iade/iskonto, tahsilat süresi, açık bakiye ve satış personeli emeği birlikte ölçülmelidir.

Yaklaşık aktif müşteri sayısı para birimi grupları toplamında 82; müşteri başına ortalama yaklaşık $47 bin eşdeğer hacimdir. 10 milyon USD hedefi sadece mevcut müşterileri büyütmekle değil, yeni tekrarlı perakendeci ve distribütör katmanıyla mümkündür.

## 8.4 Veri kalitesi ve muhasebe riski

Önceki bir denetimde:

Muhasebe sağlık göstergesi %0 görünmüştü.

TRY kasa yaklaşık -₺45.974, USD kasa yaklaşık -$200 idi.

Dört kesinleşmiş satışın fiş numarası “Taslak” kalmıştı.

Yedi mükerrer/transfer adayı finans hesabı bulunmuştu.

Bu rakamlar tarihli denetim bulgusudur; güncel durum ayrıca doğrulanmalıdır. Ancak sistem tasarımında “operasyon çalışıyor” ile “muhasebe doğru” ayrımının zorunlu olduğunu kanıtlar.

# 9. CRM ve Ticari Dönüşüm Hedefi

## 9.1 İstenen müşteri yolculuğu

WhatsApp mesajı
  → ülke/telefon doğrulama
  → yeni müşteri adayı
  → personele atama
  → ihtiyacın kaydı
  → ERP canlı stok/katalog seçimi
  → tek tuşla katalog/ürün gönderimi
  → teklif taslağı
  → insan onayı
  → ERP satış/sipariş süreci
  → hazırlık/teslimat
  → tahsilat
  → tekrar satış ve müşteri 360

## 9.2 CRM carilerini ERP carilerinden ayırma kararı

Bu karar doğrudur. Her WhatsApp yazan kişiyi doğrudan muhasebe carisine çevirmek veri kirliliği yaratır. Önerilen statüler:

1. Lead / yeni temas

2. Nitelikli müşteri adayı

3. Teklif aşaması

4. Siparişe dönüşen müşteri

5. ERP carisi açılması onaylanan müşteri

ERP carisi ancak gerçek ticari işleme dönüşünce, gerekli ülke/şirket/vergi/para birimi bilgileri tamamlanınca açılmalıdır.

## 9.3 Yeni özellikten çok işlevsellik odağı

CRM’de öncelik daha fazla ekran eklemek değil:

gerçek konuşmanın doğru kişiye ait olması,

mesajın gidip gelmesi,

ülke/personel atamasının görünür olması,

müşteri kaydının hızlı yapılması,

katalog seçiminin hızlı olması,

görev ve takiplerin kaçmaması,

mobil/terminal ekranında konuşmanın kullanılabilir olmasıdır.

# 10. Büyüme Senaryoları

## 10.1 Pazarlama ve yapay zekâ sistemi sonrası ilk tam yıl

Senaryolar tahmindir; stok, insan ve çalışma sermayesi kapasitesine bağlıdır.

Mevcut reklamsız baz 100 kabul edildiğinde:

| Senaryo | İlk tam yıl büyüme | Şartlar |
| --- | --- | --- |
| Temkinli | +%20 | Kısmi içerik, sınırlı reklam, CRM disiplininin yavaş oturması |
| Merkezi/gerçekçi | +%42 | Instagram + WhatsApp huni + web + lead finder + düzenli CRM ve stok hazır olma |
| Güçlü | +%70 | Stok, satış kadrosu, ülke kampanyaları, dağıtıcı ve operasyon kapasitesinin birlikte büyümesi |

Merkezi senaryo endeksi:

Bugün 100 → 1. yıl 142 → 2. yıl 185 → 3. yıl 222

Bu bir garanti değil; kapasite ve tahsilat kısıtları uygulanmadan sadece lead sayısını artırmak kârlılığı bozabilir.

## 10.2 10 milyon USD hedefinin matematiği

Baz yaklaşık 3,856 milyon USD eşdeğeridir; hedef kontrollü yıllık artışla 2030’dur.

Baz: yaklaşık $3,856 milyon.

Hedef farkı: yaklaşık $6,144 milyon.

Gerekli bileşik yıllık büyüme:

3 yılda: %37,4 CAGR

4 yılda: %26,9 CAGR

5 yılda: %21,0 CAGR

Önerilen kontrollü rota:

| Yıl | Hedef ciro |
| --- | --- |
| Baz | $3,86m |
| 2027 | $5,0m |
| 2028 | $6,5m |
| 2029 | $8,2m |
| 2030 | $10,0m |

### 10 milyon USD gelir köprüsü

| Kaynak | Hedef katkı |
| --- | --- |
| Mevcut müşteriyi koruma ve büyütme | $4,60m |
| 70 yeni tekrarlı perakendeci × $35k | $2,45m |
| 8 distribütör × $250k | $2,00m |
| Private label, geri kazanım, özel koleksiyon | $0,95m |
| Toplam | $10,00m |

## 10.3 Büyük tedarikçi olmanın operasyonel şartları

3.000+ güçlü pozitif stoklu ürün

Negatif stok: 0

Hareketsiz stok: <%10

Sipariş doluluk oranı: >%92

Zamanında hazırlık: >%95

24–48 saat hazırlık standardı

Dijital kaynaklı cironun 24 ayda %35–50’ye çıkması

4–6 pilot ülke, sonra yerel distribütör

150–220 aktif B2B müşteri

Private label payı: ilk yıl %5–10, ikinci yıl %15–20, üçüncü yıl %25–30

DSO ve açık bakiye limitleri

Müşteri ve ürün bazında katkı marjı

Çalışma sermayesi ve stok finansmanı planı

# 11. Pazarlama ve Pazar Yaklaşımı

## 11.1 Konumlandırma

“En ucuz toptancı” yerine:

canlı stok,

hızlı hazırlık,

çok marka,

ihracata hazır paketleme,

gerçek fotoğraf,

WhatsApp üzerinden hızlı insan desteği,

güvenilir tekrar sipariş

vaadi öne çıkarılmalıdır.

## 11.2 Dijital huni

1. Instagram/TikTok gerçek ürün içerikleri

2. Ülke ve müşteri tipi bazlı reklam

3. Web sitesi güven ve ürün vitrini

4. WhatsApp CTA

5. CRM’de ülke/personel atama

6. İhtiyaca göre katalog

7. Teklif ve takip

8. İlk sipariş

9. Tekrar sipariş otomasyonu değil, zamanında görev hatırlatması

## 11.3 Dış pazar gerçekleri

Türkiye e-ticareti büyümeye devam etmektedir; giyim/ayakkabı/aksesuar güçlü kategoridir.

Instagram Türkiye’de çok geniş erişime sahiptir.

WhatsApp dünyada günlük 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip olup işletme sohbeti önemli bir ticari kanaldır.

AB’ye tekstil satışında lif içeriği etiketi ve ürün güvenliği kuralları dikkate alınmalıdır.

Bazı hedef pazarlarda tüketim zayıf olabilir; ülke seçimi sadece nüfus/mesaj sayısıyla yapılmamalıdır.

# 12. Açık Riskler ve Tamamlanması Gerekenler

## 12.1 Üretim öncesi zorunlu kapılar

1. Gerçek yedek alma ve ayrı veritabanına geri yükleme kanıtı

2. Migration rehearsal / staging-restore provası

3. SQL least-privilege ve sertifika politikasının onayı

4. Üretim kullanıcı/rol/izin doğrulaması

5. Çevre değişkeni sahiplik ve değer kontrolü

6. Host, ağ, HTTPS, firewall ve ters proxy kararı

7. Temiz release branch/tag ve geri dönüş planı

8. Üretim öncesi muhasebe, stok ve belge mutabakatı

## 12.2 Kaynak kod ve sürüm riski

19 Ağustos 2026 tarihinde çalışma ağacında API, web, terminal, desktop, CRM, doküman, altyapı ve script katmanlarında çok sayıda commit edilmemiş değişiklik vardır. Temmuz sonrası birçok yetenek dosyalarda mevcut olsa da tekil temiz bir sürüm etiketi altında değildir.

Sonuç: Yeni özellik eklemeden önce:

değişiklik envanteri,

hangi dosyanın kullanıcı işi/hangi dosyanın AI işi olduğunun ayrılması,

güvenli commit grupları,

smoke/build,

release candidate etiketi

oluşturulmalıdır.

## 12.3 CRM açıkları

İdempotency bellekte; servis yeniden başlatıldığında kalıcı olay geçmişi garantisi zayıf.

Redis veya kalıcı idempotency katmanı gerekli.

Grup ve kişisel hesap geçmişi içe aktarımı ürün yeteneği değildir.

Chatwoot ve özel CRM arasındaki konuşma kimliği eşlemesi sürekli denetlenmelidir.

Dokümanlarda eski “ayrı CRM şifresi” bilgisi ile yeni “ikinci kilit kaldırıldı” bilgisi çelişiyor; eski doküman güncellenmeli.

## 12.4 Veri ve ticari riskler

352 negatif stok

8.930 sıfır stok kartı

$165 bin hareketsiz pozitif stok

Yüksek DSO’lu ciddi bakiyeler

Marj verisinin doğruluğu ve indirim/masraf/iade etkisi

Ciro büyürken nakit dönüşünün yavaşlaması

Tek WhatsApp hattının personel, SLA ve sahiplik disiplinine bağımlılığı

## 12.5 Planlanan ama bu repo içinde tamamlandığı doğrulanmayan alanlar

Kurumsal web sitesi ve tam dijital katalog yayını

Instagram içerik fabrikası ve reklam otomasyonu

Lead Finder’ın üretim satış hunisine bağlanması

Gelişmiş AI satış koçu/öneri sistemi

Ülke distribütör portalı

Tam private label operasyon modülü

# 13. Önerilen Önceliklendirme

## İlk 30 gün – Sistemi dondur, ölç, güvenceye al

Dirty worktree envanteri ve temiz release candidate

Yedek/geri yükleme gerçek provası

Güncel stok/cari/belge mutabakatı

Negatif stok listesi ve kök nedenleri

CRM idempotency kalıcılaştırma

Şirket hattı/personel/konuşma sahipliği smoke testi

Operasyon sağlığı ve muhasebe sağlığını ayrı dashboard göstergeleri yapmak

## 31–90 gün – Ticari sistemi disipline et

Müşteri segmentasyonu: A/B/C, ülke, potansiyel, DSO, marj

70 yeni tekrarlı perakendeci hedef havuzu

4–6 pilot ülke

Hareketsiz stok eritme kampanyaları

Haftalık katalog ve takip ritmi

Personel bazlı ilk yanıt süresi ve kapanış oranı

Satıştan tahsilata uçtan uca KPI tablosu

## 3–12 ay – Ölçekle

Distribütör pilotları

Private label başlangıcı

Çalışma sermayesi ve stok finansmanı

Depo hazırlık SLA’sı

Ülke bazlı fiyat/ürün karması

Dijital kaynaklı ciroyu %35+ seviyesine çıkarma

## 12–24 ay – Büyük tedarikçi modeline geç

150–220 aktif B2B müşteri

8 distribütör rotası

3.000+ güçlü pozitif stok

10 milyon USD yol haritasına göre yıllık hedef kontrolü

Ülke bazlı özel koleksiyon/private label

# 14. Yönetim KPI Seti

## Ticari

Ciro: para birimi ve USD eşdeğeri

Brüt katkı ve katkı marjı

Müşteri başına ciro

Yeni müşteri → ilk sipariş dönüşümü

Tekrar sipariş oranı

Ülke/personel/kanal bazlı dönüşüm

## Stok

Pozitif/sıfır/negatif kart

Stok devir hızı

90/180/365 gün hareketsiz değer

Doluluk/fill rate

Eksik teslim ve iptal oranı

## Tahsilat

DSO

Vadesi geçmiş bakiye

Kredi limiti aşımı

Tahsilat tahmini/doğruluğu

Müşteri risk skoru

## CRM

İlk yanıt süresi

Atamasız konuşma

Açık görev

Katalog → teklif → sipariş dönüşümü

Kaybedilme nedeni

Personel başına aktif konuşma ve kapanış

## Operasyon

Sipariş hazırlama süresi

Zamanında hazırlık

Senkronizasyon hatası

API/CRM/Chatwoot/Evolution uptime

Yedekten geri dönüş süresi ve son doğrulama tarihi

# 15. Başka Bir Yapay Zekâ İçin Değerlendirme Talimatı

Aşağıdaki metin, bu dosyayla birlikte başka bir yapay zekâya verilebilir:

Bu raporu Melisa Baby’nin ERP, CRM, terminal, Vega entegrasyonu ve büyüme programının proje hafızası olarak incele. “Canlı doğrulandı”, “kodda/belgede var”, “tarihli veri” ve “plan/hedef” ayrımlarını koru. Önce rapordaki sayıların ve statülerin iç tutarlılığını kontrol et. Daha sonra şu başlıklarda eleştirel değerlendirme yap:

1. En güçlü 10 kazanım nedir?

2. Üretime geçişi engelleyen ilk 10 risk nedir?

3. Hangi özellikler gereksiz karmaşıklık yaratıyor veya birleştirilmeli?

4. Veri bütünlüğü, muhasebe, stok ve tahsilat açısından kör noktalar nelerdir?

5. CRM’nin müşteri kazanımı ve tekrar satışta gerçek darboğazı nedir?

6. 10 milyon USD hedefinin en zayıf varsayımları nelerdir?

7. 30/90/365 günlük somut uygulama planı öner.

8. Her öneriyi etki, efor, risk ve ölçülebilir KPI ile puanla.

9. Şirketin mevcut insan/sermaye/operasyon kapasitesi bilinmediğinde varsayım yaptığın yerleri açıkça yaz.

10. Yeni özellik önermekten önce var olan sistemin sadeleştirilmesi, güvenilirliği ve saha kullanımını değerlendir.

# 16. Kaynak ve Dayanak Özeti

## İç kaynaklar

Melisa OS merkezi kurallar ve karar defteri

ERP v2 mimari, karar defteri, uygulama ve stabilizasyon yol haritaları

Sprint 001–043 raporları

ERP UX Sprint 001–008 raporları

CRM Sprint 001–008 raporları

API route/service dosyaları

Web, terminal, desktop ve CRM kaynak kodu

Git geçmişi: 244 commit

19 Ağustos 2026 yerel servis sağlık kontrolleri

18 Ağustos 2026’ya kadar Vega salt okunur analiz görüntüsü

## Dış kaynaklar

T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de E-Ticaretin Görünümü 2025

DataReportal, Digital 2026: Turkey

Meta, WhatsApp işletme sohbeti güncellemeleri

Avrupa Komisyonu, Romanya ekonomik tahmini

Your Europe, tekstil etiketleme kuralları

Avrupa Komisyonu, genel ürün güvenliği

T.C. Ticaret Bakanlığı ihracat/e-ihracat destekleri ve alım heyetleri

İHKİB aylık ihracat bilgi notları

TCMB kur arşivi

### Dış bağlantılar

https://icticaret.ticaret.gov.tr/haberler/turkiyede-e-ticaretin-gorunumu-raporu-2025in-ingilizce-versiyonu-yayimlandi

https://datareportal.com/reports/digital-2026-turkey

https://about.fb.com/news/2025/04/ways-to-manage-your-businesses-chats-on-whatsapp/

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance/eu-member-states/country-pages-including-country-reports/romania/economic-forecast-romania_en

https://europa.eu/youreurope/business/product-rules-compliance/textiles-and-footwear/textile-label/index_en.htm

https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/eu-product-safety-and-labelling/product-safety_en

https://www.ticaret.gov.tr/destekler

https://ticaret.gov.tr/destekler/e-ihracat-destekleri

https://ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-bakanligindan-ihracata-yonelik-onemli-hamle-ozel-nitelikli-alim-heyetleri-ile-kuresel-alicilar-turk-ihracatcilariyla-bulusuyor

https://www.ihkib.org.tr/bilgi-bankasi/raporlar/aylik-ihracat-bilgi-notlari

https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html

# 17. Sonuç

Melisa ERP v2, kısa sürede yalnızca bir stok programından çok daha büyük bir yapıya dönüştü. ERP çekirdeği, mobil terminal, yerel masaüstü, Vega canlı veri okuma, WhatsApp CRM, ürün fotoğrafı ve yönetim raporları aynı iş hedefinde birleşti: şirketin daha hızlı, ölçülebilir, güvenilir ve uluslararası ölçekte satış yapabilmesi.

En büyük başarı, iş süreçlerinin görünür ve ölçülebilir hale gelmesidir. En büyük risk ise aynı hızla büyüyen kod, servis ve değişikliklerin temiz bir üretim sürümü altında henüz dondurulmamış olmasıdır.

Bir sonraki doğru adım yeni özellik eklemek değil; mevcut sistemi temiz bir release candidate’a dönüştürmek, yedek/geri dönüş ve muhasebe/stok mutabakatını kanıtlamak, CRM ve terminali gerçek personel senaryosunda ölçmek ve ardından 10 milyon USD ticari planını KPI’larla işletmektir.