## Slide 1
MELİSA BABY / YÖNETİM DOSYASI
ERP v2
Proje hafızası, şirket verisi
ve 10 milyon USD yol haritası
Mayıs → Ağustos
2026
244
commit
43
ERP Core sprint
8 + 8
UX / CRM sprint
5
canlı servis yüzeyi
19 Ağustos 2026 • Şirket içi ve kontrollü AI değerlendirmesi
Notes: Sunum, ayrıntılı ana raporun yönetici özetidir. Sayısal durumlar tarih ve doğruluk etiketiyle okunmalıdır.

## Slide 2
YÖNETICI ÖZETI
Bir stok programından işletim sistemine
02
Melisa ERP; operasyon, mobil saha, dış veri ve WhatsApp satışını aynı iş gerçeğinde birleştirdi.
ERP CORE
Kabul edildi
Uyarılar ve üretim kapıları açık
CANLI SERVIS
5 yüzey
Web, API, CRM, Chatwoot, Evolution
BAZ CIRO
$3,86m
2026 yıllık USD eşdeğeri tahmin
ANA RISK
Dirty tree
Temmuz sonrası tek release değil
Sonraki doğru adım
Yeni özellik eklemekten önce temiz sürüm, gerçek yedek/geri dönüş, stok-muhasebe mutabakatı ve saha testi.
Notes: ERP Core final test için kabul edilmiştir; üretime hazır sertifikası değildir.
[Sources]
docs/erp-v2/final-closure-decision.md
19 Ağustos 2026 yerel sağlık kontrolleri

## Slide 3
PROJE KRONOLOJISI
Dört ayda dört dönüşüm
03
1
MAYIS
Temel ERP
Stok, cari, satış, alış, finans
API + SQL + taslak/kesin
2
HAZİRAN
Operasyonel güven
Yetki, audit, import, finans
yedek sınırları ve sağlık
3
TEMMUZ
Test + kabul
43 sprint, terminal, CRM sınırı
insan kabulü: uyarılarla
4
AĞUSTOS
Canlı veri + büyüme
Vega salt okunur, UX/CRM
OCR, rapor ve $10m planı
Kazanım: ekran geliştirmeden veri bütünlüğü, saha, CRM ve karar desteğine geçiş.
Notes: Kronoloji Git geçmişi, sprint raporları ve Ağustos entegrasyon çalışmaları üzerinden özetlenmiştir.

## Slide 4
SISTEM MIMARISI
Tek merkez, kontrollü dış bağlantılar
04
KULLANICI
YÜZEYLERİ
Web ERP
:5173
Android Terminal
Expo / APK
Windows Masaüstü
Electron
WhatsApp CRM
:3100
ERP API :4100
İş kuralları • audit • yetki
CRM API :4200
Atama • görev • teklif
MELISA_ERP_V2
Operasyonel SQL Server
VEGA 2026
F0102/F0103 • SELECT-only
CHATWOOT + EVOLUTION
Gelen kutusu ve WhatsApp
Notes: Vega sadece salt okunur kullanılmalıdır. Ürün fotoğrafları ve operasyonel yazmalar Melisa ERP tarafında kalır.

## Slide 5
BAŞARILAR
ERP Core: geniş kapsam, kontrollü etki
05
01
Ticari omurga
Stok • cari • satış • alış • finans
02
Belge gerçeği
Taslak • kesin • iptal • ters kayıt
03
Kontrol katmanı
Yetki • audit • import önizleme
04
Karar desteği
Rapor • dashboard • döviz görüntüsü
Kabul kararı ≠ üretim kapılarının kapanması
Notes: ERP Core kapsamı 43 sprintlik stabilizasyon zinciriyle doğrulandı. Üretim readiness ayrı bir kapıdır.
[Sources]
docs/erp-v2/current-status.md
docs/erp-v2/final-closure-decision.md

## Slide 6
OPERASYON
Stoktan tahsilata görev odaklı akış
06
1
Ürün / Stok
Anlık mükerrer uyarı
Toplu kart + OCR
Kart açılış tarihi
→
2
Müşteri / Tedarikçi
Vega canlı cari
Hareket + belge popup
Müşteri/tedarikçi ayrımı
→
3
Satış / Alış
Detaylı arama
Peşin TL/USD/EUR
Başlık + satır
→
4
Finans / Rapor
Tahsilat/ödeme
Çoklu döviz
Performans raporu
Vega etkilenmez
Stok kartı, cari ve belgeler canlı okunur; fotoğraf ve işlem yazmaları Melisa ERP’de kalır.
Notes: Ürün, müşteri, tedarikçi, satış/alış ve finans modülleri ana raporda ayrıntılıdır.

## Slide 7
TERMINAL + MASAÜSTÜ
Saha uygulaması iş sürekliliğini taşıyor
07
ANDROID
EL TERMİNALİ
✓
Personel + şifre girişi
✓
Değiştirilebilir API/IP
✓
Klavye güvenli ekran
✓
Otomatik taslak kurtarma
✓
Offline kuyruk / senkron
✓
ERP-PC yazdırma
WINDOWS
Electron masaüstü
• Installer / EXE
• Değiştirilebilir sunucu IP
• DB ve sırlar pakete gömülmez
• Logo, ikon ve splash
SUNUCU
Yerel supervisor
• Gizli Windows başlangıcı
• Periyodik sağlık kontrolü
• LocalAppData logları
• API ve yardımcı servis izlemi
Saha hazır olmak için geçerli oturum + gerçek cihaz smoke zorunlu.
Notes: Terminalde hata kuyruğu veya geçersiz oturum varsa cihaz field-ready sayılmaz.
[Sources]
docs/erp-v2/terminal-device-sync-validation-sprint-025-report.md

## Slide 8
CRM
WhatsApp konuşmasını satış sürecine çevir
08
Mesaj
→
Ülke
→
Atama
→
Katalog
→
Teklif
→
Sipariş
SAĞLAYICI
Evolution
Canlı bağlantı
GELEN KUTUSU
Chatwoot
Özel CRM görünümü
PERSONEL EŞLEME
4
Atama ve görev
GÖNDERIM
Açık
Canlı onaylı
Güvenlik sınırı
Doğrulanmamış LID/grup numarasını uydurma • CRM lead’i hemen muhasebe carisine çevirme • kişisel ve şirket hattını karıştırma
Notes: 19 Ağustos 2026 sağlık kontrolünde gönderim açık ve liveSendApproved=true. İdempotency hâlâ memory backend.
[Sources]
CRM /api/health 19 Ağustos 2026
docs/erp-v2/whatsapp-crm-operational-hardening.md

## Slide 9
KALITE
Test kapsamı güçlü; üretim kanıtı ayrı
09
ERP CORE
43 sprint
Stabilizasyon zinciri
UX
105 / 105
7/7 paket
FINAL SMOKE
32 / 0
başarılı / hatalı
RESPONSIVE
16 görünüm
4 ana çözünürlük
KANITLANAN
• Rota ve ekran kapsamı
• Kontrollü QA yazma akışı
• Taşma ve responsive regresyon
• CRM/ayar sınırları
KANITLANMAYAN
• Gerçek üretim yedek dönüşü
• Tam saha personel kabulü
• Host / HTTPS / env kapanışı
• Temiz release etiketi
Notes: İnsan kabulü 'accepted with warnings' olarak kaydedildi; granüler saha bulguları sınırlıdır.
[Sources]
docs/erp-v2/final-human-acceptance-log.md
docs/erp-v2/erp-ux-sprint-008-final-regression-report.md

## Slide 10
ŞIRKET VERISI • 18 AĞUSTOS 2026
2026: Euro büyüyor, USD ve TRY geriliyor
10
USD YTD
$1,766m
881 belge • 58 müşteri • -%5,6
EUR YTD
€461k
412 belge • 16 müşteri • +%14,5
TRY YTD
₺2,600m
138 belge • 8 müşteri • -%20,6
Chart: 
| USD | EUR | TRY | Miktar
2025 aynı dönem | 100 | 100 | 100 | 100
2026 endeksi | 94.4 | 114.5 | 79.4 | 95
2026 BAZ
PROJEKSİYONU
$3,856m
USD eşdeğeri
2025 mevsimselliği
Notes: 2026 YTD rakamları 18 Ağustos tarihli salt okunur Vega görüntüsüdür. 2026 tam yıl baz projeksiyondur.
[Sources]
Vega 2026 salt okunur analiz, 18 Ağustos 2026
https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html

## Slide 11
STOK SAĞLIĞI
Stok büyümenin önündeki ilk operasyon kapısı
11
16.6%
80.3%
POZITIF
1.843
yaklaşık $811k maliyet
SIFIR
8.930
aktif kartların %80,3'ü
NEGATIF
352
işlem kök nedeni gerekli
HAREKETSIZ
$165k
pozitif değerin %20,3'ü
Öncelik
Negatifi sıfırla → sıfır kartı arşivle → hareketsizi nakde çevir → 3.000+ güçlü pozitif ürün.
Notes: Stok sayıları 18 Ağustos 2026 tarihli Vega anlık görüntüsüdür.

## Slide 12
MÜŞTERI RISKI
Ciro kadar tahsilat kalitesi de büyütür
12
NUTSİ
$141.674
yaklaşık 146 gün DSO
YASMİN
₺217.490
yaklaşık 100 gün DSO
Müşteri skoru
Ciro + katkı marjı + açık bakiye + DSO + iade/iskonto + personel emeği
Yaklaşık 82 aktif müşteri • ortalama ≈ $47k eşdeğer hacim
Notes: Örnek müşteri bakiyeleri ve DSO rakamları tarihli analizdir; güncel karar öncesi yenilenmelidir.

## Slide 13
BÜYÜME SENARYOLARI
Talep yaratmak yetmez; kapasite birlikte büyümeli
13
Chart: 
| Bugün | 1. yıl | 2. yıl | 3. yıl
Temkinli | 100 | 120 | 138 | 155
Merkezi | 100 | 142 | 185 | 222
Güçlü | 100 | 170 | 238 | 309
Temkinli
+%20
Merkezi
+%42
Güçlü
+%70
Garanti değil: stok, satış kadrosu, lojistik ve çalışma sermayesine bağlıdır.
Notes: Senaryolar yönetim varsayımlarıdır; piyasa ve şirket kapasitesiyle stres test edilmelidir.
[Sources]
https://icticaret.ticaret.gov.tr/haberler/turkiyede-e-ticaretin-gorunumu-raporu-2025in-ingilizce-versiyonu-yayimlandi
https://datareportal.com/reports/digital-2026-turkey
https://about.fb.com/news/2025/04/ways-to-manage-your-businesses-chats-on-whatsapp/

## Slide 14
BÜYÜME ROTASI
10 milyon USD mümkün; 4 yıllık disiplin ister
14
Chart: 
| Baz | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
USD eşdeğeri (m) | 3.856 | 5 | 6.5 | 8.2 | 10
GELİR KÖPRÜSÜ
Mevcut müşteri
$4,60m
70 yeni perakendeci
$2,45m
8 distribütör
$2,00m
Private label / geri kazanım
$0,95m
4 yılda gerekli CAGR • %26,9
Notes: 10m köprüsü planlama modelidir. Gelir kalemleri, marj ve çalışma sermayesiyle birlikte doğrulanmalıdır.

## Slide 15
KRITIK AÇIKLAR VE 30 GÜN
Önce güvence, sonra ölçek
15
ÜRETİM KAPILARI
!
Yedek + ayrı DB geri dönüş kanıtı
!
Migration rehearsal
!
SQL least-privilege / sertifika
!
Kullanıcı-rol-env sahipliği
!
Host • HTTPS • firewall
!
Temiz release branch/tag
İLK 30 GÜN
✓
Dirty tree değişiklik envanteri
✓
Gerçek backup/restore provası
✓
Stok-cari-belge mutabakatı
✓
Negatif stok kök nedenleri
✓
CRM durable idempotency
✓
Şirket hattı/personel smoke
✓
Muhasebe ve operasyon sağlığını ayır
Bu kapılar kapanmadan yeni özellik sayısı başarı ölçüsü değildir.
Notes: Çalışma ağacında çok sayıda commit edilmemiş değişiklik vardır. Raporda bulunan güncel yeteneklerin bir bölümü henüz release-baselined değildir.

## Slide 16
SONRAKİ YAPAY ZEKÂYA SOR
Bu sistemi nasıl
daha güvenilir ve
kârlı ölçekleriz?
01
En güçlü 10 kazanım?
02
Üretimi engelleyen 10 risk?
03
Neyi sadeleştirelim?
04
30 / 90 / 365 gün planı?
05
10m hedefinin zayıf varsayımları?
06
Her önerinin KPI / etki / eforu?
Kural: Canlı doğrulandı • Kodda var • Tarihli veri • Plan/hedef ayrımını bozma.
Notes: Ayrıntılı değerlendirme talimatı master raporun 15. bölümündedir.